## Slide 1
入金消込基盤 アーキテクチャ概要レビュー資料
入金明細取込から消込結果記録までの連携方式確認 (S-2024-118)
みらいカード 債権管理システム 入金消込基盤
方式設計レビュー
発表: 小野寺 彩 (MC-214)
令和6年11月18日
社外秘 / v1.2 (レビュー用)
v1.2 (レビュー用) 社外秘 1 / 4

## Slide 2
アジェンダ
・1. レビュー目的・観点
・2. 入金消込基盤の全体アーキテクチャ
・3. CDPAYF・CDOSF・CDAPPF の参照／更新連携
・4. 指摘事項一覧
・5. 残課題・次のステップ
v1.2 (レビュー用) 社外秘 2 / 4

## Slide 3
設計概要 — 処理フロー (図1)
NyukinKeshikomiService 入金消込起動
CDPAYF 入金明細
CB610B 消込エンジン
CDOSF 未収残高(構成別)
・CB610B は CDPAYF の入金明細を入力として消込処理を実行
・未収残高は CDOSF の構成別残高を参照し、消込結果は CDAPPF に記録
・構成別残高は手数料・利息・元本の三要素をデータとして保持
・充当順序は方式設計の記載対象外とし、CB610B の実装に従う
v1.2 (レビュー用) 社外秘 3 / 4

## Slide 4
指摘事項一覧
No. | 区分 | 指摘内容 | 重要度 | 対応方針 | 担当 | 状態
1 | 整合性 | CDPAYF 取込済フラグの更新タイミングが運用手順書と方式設計で一致していない | 高 | システム部 入金・債権管理チームで更新タイミングを再確認し、方式設計書へ反映 | 小野寺 彩 | 未対応
2 | 非機能 | 月初第1営業日の CDPAYF 件数増加時に、CB610B の処理時間見積が令和5年度実績ベースのまま更新されていない | 中 | 令和6年9月・10月実績を用いて処理時間を再試算 | 松井 健太 | 対応中
3 | 運用 | CDAPPF 書込異常時の再実行単位が入金明細単位か処理日単位か、運用判断基準が本文から読み取れない | B | 債権管理部の再実行承認フローと合わせて追記する | 青木 里奈 | 未対応
4 | 保守性 | 未収残高(構成別)の参照項目について、CDOSF の項目名とレビュー資料上の和名対応表が別紙参照のみとなっている | 中 | 本文に手数料・利息・元本の構成別残高をデータ項目として扱う旨を明記。充当順序は実装に一任とする | 小野寺 彩 | 対応中
v1.2 (レビュー用) 社外秘 4 / 4