## Slide 1
加盟店精算ネッティング基盤 アーキテクチャ概要レビュー資料
売上確定取込から振込ファイル生成までの連携確認 (MP-2409-17)
みらいペイ 加盟店精算システム
アーキテクチャ概要レビュー
発表: 佐伯 千尋 (MP-042)
令和6年9月20日
社外秘 / v1.2 (案)
v1.2 (案) 社外秘 1 / 4

## Slide 2
アジェンダ
・1. レビュー目的・観点
・2. 加盟店精算ネッティング基盤の全体構成
・3. 売上確定取込から振込ファイル生成までの連携
・4. 指摘事項一覧
・5. 残課題・次のステップ
v1.2 (案) 社外秘 2 / 4

## Slide 3
設計概要 — 処理フロー (図1)
SalesCaptureService 売上確定取込
mipay_settle 加盟店精算ネッティング
PSSETF 精算結果
TransferFileService 振込ファイル生成
・PSTXNF の売上確定データを日次で取込み、加盟店単位の精算対象を抽出
・mipay_settle は PSMERF の加盟店属性・精算条件を参照し、日次ネッティング結果を生成
・精算結果は PSSETF に保持し、後続の TransferFileService が振込ファイルを生成
・決済処理手数料は 0.30% とし、支払額は非操作的な定義として net から手数料を差し引く。端数処理の詳細は実装に従う
v1.2 (案) 社外秘 3 / 4

## Slide 4
指摘事項一覧
No. | 区分 | 指摘内容 | 重要度 | 対応方針 | 担当 | 状態
1 | 整合性 | PSTXNF 取込時の再実行条件と mipay_settle 側の二重計上防止条件が別資料参照となっており、障害時の運用判断が読み取りにくい | 高 | 再実行時は取込日・加盟店ID・取引IDで重複排除する前提を運用手順書へ追記 | 佐伯 千尋 | 未対応
2 | 非機能 | 月末営業日の PSTXNF 件数増加に対する mipay_settle の処理時間見積りが令和5年度ピーク実績ベースのまま更新されていない | 中 | 令和6年8月実績を用いてバッチ許容時間内に収まることを再評価 | 森川 直人 | 対応中
3 | 運用性 | PSMERF の加盟店口座変更が精算日前日に反映された場合の確認観点がレビュー資料上で明示されていない | B | (案) 口座変更締め時刻と PSSETF 作成時刻の関係を運用チェックリストに追加。今回スコープ外 | 長谷川 真理 | 未対応
4 | 標準準拠 | TransferFileService の出力ファイル名規約がみらいフィナンシャルグループ共通の送金連携標準と一部表記ゆれしている | 中 | 振込日・作成連番・環境識別子の並びを共通標準へ合わせ、レビュー後に設計書へ反映 | 佐伯 千尋 | 対応中
v1.2 (案) 社外秘 4 / 4